# QG工作室周记

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名：吴宇佳 | 组别：人工智能 | 年级：21级 | 周次：第 3 周 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **生活随记** | 在这次考核，我第一次合作完成一个项目同时也第一次担任了项目的负责人。  在一开始便能够制定组内的时间安排，组内的成员也都积极配合，基本都能按时完成需求；一开始也能一起讨论，初步根据能爬什么数据，筛选出能实现算法的特征，并结合设计组给的界面设计所需的数据最终确定了要爬什么数据，目标相对较明确。这些是这次项目中比较好的点。  但是，同时也存在更多的问题:一是由于缺乏工业软件的基本知识一开始对后台完全无从手，后来通过师兄指导和另一个项目和后台的对接才开始逐渐明白flask是怎么一回事，由于这一点在前期浪费了很多时间。二是和前端组交流对接不够，不了解前端得基于后台的接口边测试边写，以为统一一个接口文档前端就可以写，一开始写完算法逻辑询问前端进度后就搁置了，想着最后都写完了再一起来调试，这也是这次考核延期完成的主要原因......三是在服务器搭建上耗费了大量时间，最后还没有搞出来，只使用了简单的内网穿透技术，四是诗乔那边线上交流诸多不便和作息时间不一致导致沟通效率较低，飞池那边由于本人不了解协调推荐算法，沟通效率也较低。  通过这次考核，了解到了后台的知识，更重要的增强了和组内和跨组成员的互动交流，希望在接下来的项目能够更好的交流合作，完成得更好。 |
| **学习**  **开发**  **比赛**  **情况** | 在人工智能组中期考核中，基本能实现大部分基础要求，能实现少量进阶要求，时间安排不是很好，最终不幸地逾期了 |
| **一周总结** | 在这周的中期考核中，我们实现了大数据图书管理系统，部分基本功能的实现有所欠缺，另外实现了部分进阶功能。在这次考核中，最主要的问题还是沟通上，由于线上交流的不便部分功能导致进度进展缓慢，后台也由于对前端开发生态缺乏认知，直接地导致了项目逾期。另外，前期基本都可以按照进度来跟进，但是后期由于实际进度与计划进度有所误差，出现分工有些混乱。总的来说，进步空间还相对较大，通过这次考核，我们也认识到了自身的不足之处，争取在日后继续努力，加强组内和组间的交流对接，取得更多更好的成果。 |
| **存在问题**  **未来规划** | 存在问题：   1. 和前端组的交流沟通不足，直接导致项目逾期和给前端的两位大哥带来麻烦 2. 组内安排并没有很合理，前期还算顺利，但到了后期成员进度与计划有出入时没能很有秩序地分工 3. 对后台和前端知识欠缺，知识面狭隘   未来规划：   1. 多加强组间的合作和沟通交流 2. 加强组内成员的合作协调能力 3. 有空学习相关知识 |
| **导师评价** |  |